Številka: 032-12/2023

Datum: 2. julij 2024

ZAPISNIK

13. redne seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 18. junija 2024 ob 16. uri, v prostorih Občine Cerknica.

| Prisotni člani: | 1. Anton LAH - predsednik |
| --- | --- |
|  | 2. Spela KOBE – namestnica predsednika |
|  | 3. Silva ŠIVEC – članica 4. Uroš CAJNKO – član 5. Alojz PUNTAR - član |
| Ostali prisotni: | - Bogomir OPEKA, svetovalec na področju športa - Helena ŠLAJNAR, višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo - Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava. |

| Ad 1 | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |

Predsednik nadzornega odbora, Anton LAH je prisotne lepo pozdravil in ugotovil, da je prisotnih vseh pet članov odbora, kar pomeni, da je odbor sklepčen.  Nato je prešel na dnevni red seje in sicer;

| 1. | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |
| 2. | Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 21. maja 2024 |
| 3. 4. 5. 6. | Pregled projekta obnove nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica Nadaljevanje pregleda poslovanja Godbe Cerknica za leto 2023 Sprejem končnega poročila o nadzoru nad načrtovanjem ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2023 Pobude in vprašanja |

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 13/1-66/2024

Sprejet in potrjen je dnevni red 13. redne seje Nadzornega odbora.

Ad 2 	Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo na zapisnik 12. redne seje. Ker razprave ni bilo je podal zapisnik na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 13/2-67/2024

Sprejet in potrjen je zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad 3 	Pregled projekta obnove nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ

Cerknica

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo.

Helena ŠLAJNAR, višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo je povedala, da se je na javno naročilo prijavilo pet ponudnikov. Prišlo je do izločitve prvega in drugega ponudnika, prvega, ker ponudnik ni priložil popisa del. Drugi pa ni izpolnjeval pogojev, saj zakon določa, da jih mora izpolniti in v kolikor ne se ga izključi. Tretji, izbrani ponudnik podjetje Hipox, pa je izpolnjeval pogoje, ponudba je bila najugodnejša. Četrti ponudnik ni izpolnjeval pogojev tako kot v drugem primeru, peti pa je presegel predvidena sredstva.

Uroša CAJNKA je zanimalo ali se v kolikor gre za nepopolne vloge ali se ponudnika o tem obvesti.

Helena ŠLAJNAR je pojasnila, da gre v primeru nepopolnih vlog za izločitev. Del aplikacije, ki se uporablja pri javnih naročilih je e – dosje, kjer ima Ministrstvo za javno upravo nabor iz kazenske evidence davkov in po izpisu so vidni odgovori da ali ne in v kolikor je ne, je ponudnik avtomatsko izločen. Velikokrat pride tudi do računskih napak v ponudbah in se jih pozove, da podajo soglasje in naročnik naredi popravek.

Bogomir OPEKA, svetovalec na področju športa je nadaljeval, ko je bila pogodba podpisana so se začela dela. Ko se je zgornja zemljina umaknila se je ugotovilo, da ni dobre propustnosti in granulacije. Predvideno je bilo, da se bo zemljina odrinila na stran, vendar je bil potreben odvoz. Izvajalec je predlagal, da se glede na material naredi dodatno odvodnjavanje. Izvajalec in nadzorna oseba sta predlagala, da se naredi drenažne cevi pod igrišče. Na dveh straneh se je naredila majhna ponikalnica tako, da voda ponikne v ponikalnice. Umetna trava ima spodaj  mivko, gumijasti granulat, potem so v plastični podlogi luknjice, nato je približno pet centimetrov finega materiala, da se lahko utrdi, nato je granulat, čez cevi je filc oz. geotekstil, da se luknje, ki vpijajo ne zamašijo in potem je odvodnjavanje v ponikalnice. Ponikalnica, ki je bližja športni dvorani je predviden tudi še za prostor odbojke na mivki. Dodatno se je namestil jašek za elektriko, v kolikor bi se elektrificirala odbojka na mivki je to že pripravljeno. Na koordinacijskem sestanku so se dogovorili, da bi se to izvedlo. Izvajalec je dal ponudbo, izvedena so bila pogajanja. Bili so redni koordinacijski sestanki, na katerih so se sproti dogovarjali kaj je še potrebno izvesti. Izvajalec je imel na objektu tudi delovno inšpekcijo, ki ni ugotovila nepravilnosti. Kljub temu, da so bila dela izvedena korektno, je na določenih delih zastajala voda. 14 dni po primopredaji je bil podpisan reklamacijski zapisnik, s tem, da je izvajalec opozoril, da v kolikor želi izvesti sanacijo mora biti vreme suho. Zato so se sanacijska dela nadaljevala konec aprila. Sanacija prvič ni bila uspešna, zato jih je občina ponovno pozvala in so v jesenskem času ponovno izvedli sanacijo. Zadnji poseg je bil izveden v mesecu aprilu, ki je bil uspešen. Občina ni podpisala še nobenega primopredajnega zapisnika. Občina je stalno na vezi z nadzornikom, ki je izvajal nadzor nad investicijo konec poletja se bo ponovno opravil pregled in v kolikor bodo ugotovljene nepravilnosti se bo ponovno uveljavljalo reklamacijo. Preko šolskih počitnic se bo izvedlo generalno vzdrževanje, ki bo pokazalo če so še kakšne nepravilnosti. Tekoče vzdrževanje izvajata hišnika občinske uprave. Igrišče se veliko uporablja, so pa težave z vandalizmom.

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo.

Silva ŠIVEC je izpostavila vandalizem in prosila za obrazložitev.

Bogomir OPEKA je povedal, da je težko ugotovitvi kdo je povzročil škodo. Sistem je narejen tako, da se luči prižigajo ob določeni uri (sedaj se prižgejo med 19. in 22. uro) in so obrnjene navzdol, sicer uporabniki luči prižigajo po lastnih potrebah. Narejene so bile tudi dodatne meritve, s katerimi je bilo pokazano, da je osvetljenost v zakonskih okvirih.

Uroš CAJNKO je glede vandalizma predlagal, da se vključi redarsko službo.

Bogomir OPEKA je povedal, da je občinska uprava v stiku z redarsko službo in so imeli že sestanek na temo vandalizma, kjer je bil prisoten tudi predstavnik policije. Načrt je, da naj bi se v spomladanskih mesecih začel postopek postavitve videonadzora za področje parka in šole. Otroci so najbolj ranljiva kategorija pri videonadzoru, kar pomeni, da se ne sme izvajati snemanja med 7. in 15. uro. Občina mora postaviti videonadzor po veljavni zakonodaji. Potrebno je narediti projekt, oceno učinka na posameznika, na katero poda mnenje pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov. Nato je potrebno izvleček objaviti na spletni strani občine in v kolikor ni pripomb mora sklep o uvedbi videonadzora sprejeti tudi občinski svet. Nato se videonadzor postavi in vsako področje, ki je pokrito z videonadzorom mora biti označeno skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov -2.

Po končani razpravi se je predsednik, Anton LAH poročevalki zahvalil za poročanje in podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  13/3-68/2024

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s projektom obnove nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica. Nadzorni odbor bo pripravil osnutek Poročila o nadzoru nad projektom obnove nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica.

Ad 4 	Nadaljevanje pregleda poslovanja Godbe Cerknica za leto 2023

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo na osnutek poročila o nadzoru nad načrtovanjem ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2023.

Ker razprave ni bilo je na glasovanje podal predlagani sklep.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 13/4-69/2024

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s poslovanjem Kulturnega društva Godba Cerknica za leto 2023. Nadzorni odbor bo pripravil Poročilo o nadzoru nad poslovanjem Kulturnega društva Godba Cerknica za leto 2023.

Ad 5 	Sprejem končnega poročila o nadzoru nad načrtovanjem ravnanja s stvarnim

premoženjem Občine Cerknica za leto 2023

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo na končno poročilo o nadzoru nad načrtovanjem ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2023

Ker razprave ni bilo je na glasovanje podal predlagani sklep.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 13/5-70/2024

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno Poročilo o nadzoru nad načrtovanjem ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerknica za leto 2023.

| Ad 6 | Pobude in vprašanja |
| --- | --- |

Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo 14. redna seja nadzornega odbora potekala v torek, 24. septembra 2024 ob 16. uri, s predvidenim dnevnim redom:

- Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Pregled zapisnika 13. redne seje Nadzornega odbora z dne 18. junija 2024

- Pregled poslovanja Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica za leto 2023 in kadrovska politika knjižnice

- Osnutek poročila o nadzoru nad projektom obnove nogometnega igrišča in tekaške steze pri OŠ Cerknica

- Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem Godbe Cerknica za leto 2023

- Pobude in vprašanja

Predsednik odbora, Anton LAH se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje in ob 17:05 zaključil 13. redno sejo nadzornega odbora.

Zapisnik zapisala:

Jasmina KRIŽANČIČ

Nadzorni odbor

predsednik

Anton LAH