Številka: 032-12/2023

Datum: 22. oktober 2025

ZAPISNIK

25. redne seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 21. oktobra 2025 ob 16. uri, v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

| Prisotni člani: | 1. Anton LAH – predsednik 2. Špela KOBE – namestnica predsednika |
| --- | --- |
|  | 3. Silva ŠIVEC - članica |
|  | 4. Uroš CANJKO– član 5. Alojz PUNTAR - član |
| Ostali prisotni: | Bogdana BIZJAK – višja svetovalka za družbene dejavnosti in Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava. |

| Ad 1 | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |

Predsednik nadzornega odbora, Anton LAH je prisotne lepo pozdravil in ugotovil, da je prisotnih vseh pet članov odbora, kar pomeni, da je odbor sklepčen in da lahko nadaljuje z delom.  Nato je prešel na dnevni red seje in sicer;

| 1. | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |
| 2. 3. 4. | Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje z dne 16. septembra 2025 Nadzor nad izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica Osnutek poročila o nadzoru nad kadrovsko politiko JP Komunala Cerknica d.o.o. za leti 2023 in 2024 |
| 5. 6. | Končno poročilo o nadzoru nad poslovanjem Kegljaškega kluba Brest Cerknica za leto 2024 Pobude in vprašanja |

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 25/1-131/2025

Sprejet in potrjen je dnevni red 25. redne seje Nadzornega odbora.

Ad 2 	Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo na zapisnik 24. redne seje. Ker razprave ni bilo je podal zapisnik na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 25/2-132/2025

Sprejet in potrjen je zapisnik 24. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ad 3 	Nadzor nad Izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr.

Božidarja Lavriča Cerknica

Bogdana BIZJAK, višja svetovalka za družbene dejavnosti je povedala, da je bilo nadzornemu odboru posredovano strnjeno poročilo o izvedbi prizidka in fasadnega ovoja ZD Cerknica, ki vsebuje vse izvedene aktivnosti. Investicijo je sofinanciralo Ministrstvo za zdravje in je potekala od oktobra 2022 do novembra 2023. Vsi izvajalci so bili izbrani na podlagi Zakona o javnih naročilih. Začelo se je s projektiranjem. Pridobljena je bila projektna dokumentacija za energetsko sanacijo obstoječega objekta, ki je bila narejena na podlagi energetskega pregleda objekta, kjer se je ugotovilo, da je potrebno za zmanjšanje izgub urediti tudi energetsko sanacijo zunanjega plašča. Za projektanta za projektiranje prizidka se je občina odločila iz praktičnih razlogov, ker je bila  vrednost do 40.000€ in ker je projektant projektiral tudi lekarno, saj se je s tem uravnotežil zunanji izgled. Gradnja se je izvedla zaradi manjka prostora za otroško pediatrijo. Otroške ambulante naj bi bile v skladu z zdravstveno doktrino, ločene od splošnih ambulant. Projekti so bili slabo usklajeni z obstoječim objektom, niso bili upoštevani požarni sektorji, zato je bilo potrebnih kar nekaj dodatnih ponudb oz. posegov narediti, da se je zagotovilo požarno varnost. Potrebno je bilo zamenjati okna z protipožarnimi, protipožarna vrata itd. med drugim so se naknadno vgradila še ena vrata v teh prostori za primer izbruha epidemije, da se lahko fizično ločijo prostori. Vsa dodatna dela so bila upravičena in pa potrebna, da se je prišlo do objekta, za katerega se je lahko pridobilo uporabno dovoljenje. Prvi razpis je bil neuspešen, ker so bile ponudbe previsoke, zato je bilo potrebno razpis razveljaviti in ga ponoviti. V oktobru so prišle sprejemljive ponudbe in s postopkom s pogajanji se je uspelo pridobiti ponudbo v okviru zagotovljenih sredstev. Prišlo je do malega odstopanja roka izvedbe, 12 mesecev se je nekoliko podaljšalo, kar je bila posledica dodatnih del. Zemljina je bila nepredvidljiva, potrebno je bilo tudi varovanje gradbene jame, kar ni bilo predvideno. Zemljina je bila na meji pete do šeste kategorije, kar je povzročilo dodatna dela. Potrebno je bilo razširiti zunanjo ureditev, kar projekt ni predvideval, potrebna je bila predstavitev glavnega vodovodnega omrežja in ostalih podzemnih vodov, ker potem ko se je zakoličba dejansko izvedla je ta objekt prišel na mejo, kjer so bili podzemni vodi in jih je bilo potrebno prestaviti, kar tudi ni bilo upoštevano. Izzivi so se reševali sproti na rednih tedenskih oz. tudi na dnevnih koordinacijah. Navedene so vse ponudbe, ki so bile in obrazložitve. Energetsko sanacijo so v deležih investirali solastniki Lekarna, M-dent in pa Velimir Klarić. Večji delež je zagotovil zdravstveni dom iz svojih prihrankov presežka.

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo.

Alojz PUNTAR je izpostavil dodatna dela in prosil za obrazložitev.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je bilo v mejah, ki jih Zakon o javnih naročilih dopušča in so bila nujno potrebna. Objekt je bil najprej ocenjen kot enostavni objekt in ni bilo inženirskega nadzora nad projektiranjem. Nadzornik je pregledal vso dokumentacijo in ugotovil, da projekt ni upošteval obstoječega objekta in požarnega sektorja. Tudi upravna enota je naknadno ugotovila, da je potrebno gradbeno dovoljenje za zahtevni objekt, ker se je zakonodaja spremenila in se mora upoštevati celotna površina vseh prostorov, tako starega kot novih delov. Zdravstveni dom je razdeljen na več požarnih sektorjev in zato, da se je to zagotovilo je bilo potrebno vgraditi požarna vrata in požarna okna, ki pa so zelo draga. Nekaj dodatnih stvari je bilo pa tudi na prošnjo uporabnika in glede na to, da je zdravstveni dom zagotovil svoj delež je prav, da se je celovito uredil tudi vhod v urgenco.

Uroša CANJKA je zanimalo koliko ponudnikov je bilo na drugem razpisu.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da je bilo pet ponudnikov. Pogodba je bila sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Predsednika, Antona LAHA je zanimalo ali kotlovnica obratuje.

Bogdana BIZJAK je pojasnila, da kotlovnica obratuje. Bile so težave z nastavitvami in dimom. Izvajalec še vedno odpravlja reklamacijo. Izvajalec je saniral pokrove, ki so puščali in posledično so se navlažili sekanci, zato je posledično prihajalo do dima, ki se je zgodil ob zagonih. Vgrajena sta dva kotla, saj se na kotlovnico ogreva tako vrtec kot zdravstveni dom. Zadimljenost se je poskušala sanirati tako, da sta se izmenično vklapljala kotla, vendar se je izkazalo, da je bilo še slabše. Kapaciteta kotlov je tako velika, da lahko ogreva oba objekta, ker sta energetsko manj potratna. 35.000€ je strošek energenta za oba objekta.

Alojza PUNTARJA je zanimalo kdo upravlja s kotlovnico.

Bogdana BIZJAK je odgovorila, da s kotlovnico upravlja zdravstveni dom. Objekt je bil predan v uporabo zdravstvenemu domu. Dobavitelj sekancev je isti kot za OŠ Cerknica, podjetje Žaga trade d.o.o.

Po končani razpravi se je predsednik poročevalki zahvalil za poročanje in odprl razpravo med člani nadzornega odbora.

Po končani razpravi je predsednik, Anton LAH podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  25/3-133/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica. Nadzorni odbor bo na naslednji, 26. redni seji pripravil osnutek poročila o nadzoru nad  izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica v katerem bo predstavil svoje ugotovitve in priporočila.

Ad 4	Osnutek poročila o nadzoru nad kadrovsko politiko JP Komunala Cerknica

d.o.o. za leti 2023 in 2024

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo. Po končani razpravi je predsednik podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  25/4-134/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek poročila o nadzoru nad kadrovsko politiko JP Komunala Cerknica d.o.o. za leti 2023 in 2024.

Ad 5	Končno poročilo o nadzoru nad poslovanjem Kegljaškega kluba Brest

Cerknica za leto 2024

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo. Po končani razpravi je predsednik podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  25/5-135/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno poročilo o nadzoru nad poslovanjem Kegljaškega kluba Brest Cerknica za leto 2024.

| Ad 6 | Pobude in vprašanja |
| --- | --- |

Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo 26. redna seja nadzornega odbora potekala v torek, 18. novembra 2025 ob 16. uri, s predvidenim dnevnim redom:

- Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje Nadzornega odbora z dne 21. 10. 2025

- Nadzor nad poslovanjem Pustnega društva Cerknica za leto 2024

- Osnutek poročila o nadzoru nad izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

5.   Končno poročilo o nadzoru nad kadrovsko politiko JP Komunala Cerknica d.o.o. za

leti 2023 in 2024

6. Priprava poročila o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2025

7.   Pobude in vprašanja

K 3. točki je potrebno pripraviti sledeče dokumente; - finančno poročilo za leto 2024; - zaključni račun za leto 2024; - dokumentacijo za morebitno prijavo na javni razpis Občine Cerknica; - podatke o porabi sredstev pridobljenih s strani Občine Cerknica v letu 2024.

Predsednik, Anton LAH se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje in ob 17:15 zaključil 25. redno sejo nadzornega odbora.

Zapisnik zapisala:

Jasmina KRIŽANČIČ

Nadzorni odbor

predsednik

Anton LAH