Številka: 032-12/2023

Datum: 7. januar 2026

ZAPISNIK

27. redne seje

Nadzornega odbora občine Cerknica,

ki je bila dne 16. decembra 2025 ob 16. uri, v prostorih Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

| Prisotni člani: | 1. Anton LAH – predsednik 2. Špela KOBE – namestnica predsednika |
| --- | --- |
|  | 3. Uroš CAJNKO – član 4. Silva ŠIVEC – članica Alojz PUNTAR - član |
| Ostali prisotni: | Helena ŠLAJNAR – višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo, Uroš SKUK – referent za civilno zaščito in projekte in Jasmina KRIŽANČIČ - občinska uprava. |

| Ad 1 | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |

Predsednik nadzornega odbora, Anton LAH je prisotne lepo pozdravil in ugotovil, da so prisotni štirje člani odbora. Nato je prešel na dnevni red seje in sicer;

| 1. | Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda |
| --- | --- |
| 2. 3. 4. 5. | Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje z dne 18. novembra 2025 Nadzor nad izgradnjo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem Pustnega društva Cerknica za leto 2024 Končno poročilo o nadzoru nad izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica |
| 6. | Pobude in vprašanja |

SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT. 27/1-142/2025

Sprejet in potrjen je dnevni red 27. redne seje Nadzornega odbora.

Ad 2 	Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo na zapisnik 26. redne seje. Ker razprave ni bilo je podal zapisnik na glasovanje.

SOGLASNO s ŠTIRIMI glasovi ZA so prisotni člani sprejeli:

SKLEP ŠT. 27/2-143/2025

Sprejet in potrjen je zapisnik 26. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerknica.

Ob 16:05 se je seji nadzornega odbora pridružil član Uroš Cajnko, tako je bilo v nadaljevanju prisotnih vseh pet članov nadzornega odbora.

Ad 3 	Nadzor nad izgradnjo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah

Helena ŠLAJNAR, višja svetovalka za javna naročila in komunalno infrastrukturo je povedala, da so za investicijo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah prispele štiri ponudbe, kar je navedeno tudi v obrazložitvah. Najugodnejšega ponudnika je bilo potrebno izločiti zato, ker ni izpolnjeval referenc. Nato so pregledali in izbrali naslednjega, to je bilo podjetje Samprt d.o.o., ki je investicijo tudi dejansko izvedel. Končna vrednost investicije je znašala 155.970,00€ z DDV. Delo je bilo narejeno v roku kot je bilo zahtevano.

Uroš SKUK, referent za civilno zaščito in projekte je povedal, da so dela obsegala izkop cestišča v celotni širini, skupaj s postavitvijo nadstrešnic na obeh straneh ceste. To je bilo cca 100 metrov cestišča v Gorenjih Otavah, bila je uvedena polovična zapora, zamenjal se je spodnji ustroj, kar je bilo predvideno po projektu, zgradile so se niše za avtobusna postajališča, izvedlo se je asfaltiranje in postavilo se je pet kandelabrov javne razsvetljave, na pobudo občanov pa se je postavilo dodatno javno razsvetljavo pri vhodu na pokopališče. Dodatno se je asfaltiralo cestišče, ki je bilo poškodovano. Uredile so se brežine in odvodnjavanje ter prometni znaki.

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo. Sam je povedal, da so bile nadstrešnice postavljene na obeh straneh ceste, kljub temu, da v smeri proti Ljubljani ni avtobusne linije. Prosil je za pojasnilo.

Helena ŠLAJNAR je pojasnila, da Direkcija za ceste določi pogoje, enostranska postavitev nadstrešnic je bila izvedena samo v Selščku, kjer ni bilo prostora. Glede avtobusne linije za smer Ljubljana je povedala, da se lahko v bodoče spremeni, ker je bila ustanovljena Družba za javni potniški promet in v kolikor bodo prišle s strani občanov pobude, bodo posredovane na omenjeno družbo, ki bo predlog preučila.

Anton LAH je povedal, da gre za državno cesto in zanimalo ga je ali je bil projekt sofinanciran s strani države.

Uroš SKUK je pojasnil, da je morala občina brezplačno odstopiti svoje zemljišče, da se je projekt lahko izvedel.

Uroša CAJNKA je zanimalo kdo je podal pobudo za postavitev nadstrešnic.

Helena ŠLAJNAR je pojasnila, da je bila projektna dokumentacija iz leta 2018.

Uroša CAJNKA je zanimalo ali so v predvidena še nadaljnja postajališča.

Helena ŠLAJNAR je odgovorila, da je predvideno avtobusno postajališče v Martinjaku, kjer je bila že narejena recenzija.

Alojz PUNTAR je podal pobudo za postavitev nadstrešnice na Uncu, v novi vasi.

Helena ŠLAJNAR je pojasnila, da ni prostora za umestitev.

Špelo KOBE je zanimalo zakaj je bila investicija na koncu višja od načrtovane.

Uroš SKUK je pojasnil, da se je postavilo reklamne panoje, ko se je kopalo cesto je bila skala pete kategorije, potrebnega je bilo tudi več asfalta zaradi zamenjave poškodovanega asfalta.

Po končani razpravi se je predsednik, Anton LAH poročevalcema zahvalil za poročanje in odprl razpravo med člani nadzornega odbora.

Po končani razpravi je predsednik, Anton LAH podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  27/3-144/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z izgradnjo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah. Nadzorni odbor bo na naslednji, 28. redni seji pripravil osnutek poročila o nadzoru nad  izgradnjo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah, v katerem bo predstavil svoje ugotovitve in priporočila.

Ad 4	Osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem Pustnega društva Cerknica za

leto 2024

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo. Po končani razpravi je podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  27/4-145/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel osnutek poročila o nadzoru nad poslovanjem Pustnega društva Cerknica za leto 2024.

Ad 5	Končno poročilo o nadzoru nad izvedbo prizidka in fasadnega ovoja

Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

Predsednik, Anton LAH je odprl razpravo. Povedal je, da nadzorni odbor ni prejel odzivnega poročila in zato predlagal sprejem končnega poročila. Po končani razpravi je podal predlog sklepa na glasovanje.

SOGLASNO s PETIMI  glasovi ZA so prisotni sprejeli:

SKLEP ŠT.:  27/5-146/2025

Nadzorni odbor Občine Cerknica je sprejel končno poročilo o nadzoru nad izvedbo prizidka in fasadnega ovoja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

| Ad 6 | Pobude in vprašanja |
| --- | --- |

Člani nadzornega odbora so se dogovorili, da bo 28. redna seja nadzornega odbora potekala v torek, 20. januarja 2026 ob 16. uri, s predvidenim dnevnim redom:

- Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda

- Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje Nadzornega odbora z dne 16. 12. 2025

- Pregled finančnega poslovanja Notranjskega regijskega parka za leto 2024

- Osnutek poročila o nadzoru nad izgradnjo avtobusnih postajališč v Gorenjih Otavah

- Končno poročilo o nadzoru nad poslovanjem Pustnega društva Cerknica za leto 2024

6.   Pobude in vprašanja

K 3. točki je potrebno pripraviti sledeče dokumente; - Predstavitev delovanja parka - Poslovno poročilo s finančnimi podatki za leto 2024 - Pogodba o sofinanciranju z Občino Cerknica za leto 2024

Predsednik, Anton LAH se je prisotnim zahvalil za udeležbo in sodelovanje in ob 17:10 zaključil 27. redno sejo nadzornega odbora.

Zapisnik zapisala:

Jasmina KRIŽANČIČ

Nadzorni odbor

predsednik

Anton LAH